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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 Положения о бюджетном процессе в Кочевском муниципальном округе Пермского края, утвержденного решением Думы Кочевского муниципального округа Пермского края от 26.02.2020 № 36, постановлениями администрации Кочевского муниципального округа от 29.09.2021 № 592-293-01-01 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кочевского муниципального округа Пермского края», от 05.10.2020 года № 637-293-01-01 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального округа», руководствуясь Уставом Кочевского муниципального округа Пермского края,

           Администрация Кочевского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую к настоящему постановлению муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на территории Кочевского муниципального округа» (далее –Программа).
2. Признать утратившим силу:

- постановление администрации Кочевского муниципального округа Пермского края от 19.12.2022 г. № 1034-293-01-01 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на территории Кочевского муниципального округа»;
- постановление администрации Кочевского муниципального округа Пермского края от 05.05.2023 г. № 316-293-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на территории Кочевского муниципального округа»;
-постановление администрации Кочевского муниципального округа Пермского края от 10.10.2023 г. № 847-293-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на территории Кочевского муниципального округа»;
- постановление администрации Кочевского муниципального округа Пермского края от 19.12.2023 г. № 1061-293-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на территории Кочевского муниципального округа».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2024 года, подлежит официальному опубликованию в газете «Кочевская жизнь», размещению на официальном сайте Кочевского муниципального округа в сети Интернет и применяется к правоотношениям при составлении и исполнении бюджета Кочевского муниципального округа Пермского края, начиная с бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела капитального строительства и дорожного хозяйства администрации Кочевского муниципального округа Пермского края.
	Глава муниципального округа – 

глава администрации Кочевского муниципального округа Пермского края
	А.Н. Юркин


УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Кочевского муниципального округа 

ПАСПОРТ

муниципальной программы 

«Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения 

на территории Кочевского муниципального округа Пермского края»

	Ответственный исполнитель программы
	Администрация Кочевского муниципального округа Пермского края

	Соисполнители программы
	Отсутствуют

	Участники программы
	МБУ «Кочевское ЖКХ»

	Цели программы
	1. Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с целью формирования устойчивого социально-экономического развития муниципального округа.
2. Повышение уровня комфорта и безопасности при передвижении по муниципальным   автомобильным дорогам.
3. Реализации единой политики в области транспортного обслуживания населения муниципального округа

	Задачи программы
	1. Обеспечение сохранности и улучшения технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения.
2. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального значения
3. Обеспечение населения муниципального округа транспортным обслуживанием.

	Перечень подпрограмм и задач
	1. Развитие дорожного хозяйства:
- развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожно-уличной сети;

- обеспечение сохранности и улучшения технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- обеспечение сохранности и улучшения технического состояния мостовых сооружений.

2. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах:
- обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального значения.

3. Транспортное обслуживание:
- обеспечение населения муниципального округа транспортным обслуживанием.

	Ожидаемые результаты реализации программы
	1. Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог между населенными пунктами; 
2. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий   на улицах и дорогах местного значения муниципального округа;
3. Обеспечение населения транспортным обслуживанием к концу реализации программы до 100%

	Сроки реализации программы
	Программа рассчитана на период реализации с 2024 по 2026 годы

	Целевые показатели
	

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Значение показателей

	
	
	
	Отчетный год
	Текущий год
	Очередной финансовый год (план)
	Первый год планового периода (план)
	Второй год планового периода (план)

	Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения 

на территории Кочевского муниципального округа Пермского края»

	1.
	Доля автомобильных дорог муниципального значения Кочевского муниципального округа соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования

муниципального значения Кочевского округа
	%
	62
	66
	70
	75
	80

	2.
	Количество дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий
	шт
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	Доля обеспеченности населения транспортным обслуживанием  
	%
	95
	96
	97
	98
	99

	Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства»

	Основное мероприятие 1.1.

	1.
	Доля автомобильных дорог муниципального значения, обеспечивающих бесперебойное движение автотранспорта
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	Основное мероприятие 1.2.

	1.
	Доля автомобильных дорог с твердым покрытием
	%
	60
	62
	64
	66
	68

	Основное мероприятие 1.3.

	1.
	Доля мостовых сооружений, находящихся в аварийном состоянии
	%
	33
	27
	22
	16
	11

	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах»

	Основное мероприятие 2.1

	1.
	Доля пешеходных переходов, отвечающих требованиям новых национальных стандартов
	%
	80
	90
	100
	100
	100

	2.
	Доля автомобильных дорог, не оснащенных техническими средствами организации дорожного движения
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	Доля ОТИ, отвечающих требованиям транспортной безопасности 
	%
	0
	0
	11
	50
	100

	Подпрограмма 3 «Транспортное обслуживание»

	Основное мероприятие 3.1.

	1.
	Доля обеспеченности населения транспортным обслуживанием
	%
	95
	96
	97
	98
	99

	Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы
	Источники финансирования
	Расходы (руб.)

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Итого

	
	Всего, в том числе:
	47850426,03
	51139042,89
	45944429,98
	144933898,90

	
	Бюджет муниципального округа
	30141226,03
	33449442,89
	28254829,98
	91845498,90

	
	Краевой бюджет
	17709200,00
	17689600,00
	17689600,00
	53088400,00

	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0


1. Приоритеты и цели реализуемой муниципальной программы
Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации Программы являются: создание благоприятных и безопасных условий проживания на территории Кочевского муниципального округа за счет повышения уровня отремонтированных дорог, за счет приведения состояния автомобильных дорог к требуемым показателям надежности и безопасности на автомобильных дорогах. Для реализации программных мероприятий могут быть привлечены также средства Пермского края и других источников. Основную часть привлекаемых средств предполагается направить на ремонт дорог.

Обеспечение публичности бюджета Кочевского муниципального округа.

В соответствии с приоритетами муниципальной политики, а также с учетом текущего состояния сферы реализации Программы, определены цели и задачи Программы (подпрограмм). 

Основными целями Программы являются:

1. Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с целью формирования устойчивого социально-экономического развития муниципального округа.
2. Повышение уровня комфорта и безопасности при передвижении по муниципальным   автомобильным дорогам. 

3. Реализации единой политики в области транспортного обслуживания населения муниципального округа. 
Для достижения целей Программы будут решаться следующие задачи:

1. Обеспечение сохранности и улучшения технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального значения

3. Обеспечение населения муниципального округа транспортным обслуживанием.

Деление Программы на подпрограммы было предусмотрено исходя из масштабности решаемых вопросов и задач в рамках Программы с учетом применения механизмов обеспечения результативности и обеспечения эффективности процесса достижения цели Программы.
Целевые показатели приведены в паспортах Программы и подпрограмм. Сроки реализации Программы (2024-2026 годы) учитывают возможности бюджетных источников финансирования программных мероприятий.

2. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и значений целевых показателей
Программа разработана на основании следующих нормативно-правовых актов: 

· Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993г.) (с учетом изменений, одобренных в ходе общероссийского голосования 01.07.2020);
· Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 (ред. от 21.07.2020) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
· Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 02.11.2023) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (последняя редакция);

· Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (последняя редакция);
· постановление администрации Кочевского муниципального округа от 05 октября 2020 года №637-293-01-01 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального округа»; 

· решение Думы Кочевского муниципального округа Пермского края от 02.07.2020 г. №130 «Об утверждении Порядка ремонта, содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Кочевского муниципального округа Пермского края»;

· решение Думы Кочевского муниципального округа Пермского края от 02.07.2020 г. №132 «Об утверждении Порядка использования автомобильных дорог общего пользования местного значения Кочевского муниципального округа Пермского края».
Также планируется реализация организационных мер, направленных на заключение соглашений и договоров с исполнителями и участниками Программы.

3. Перечень целевых показателей муниципальной программы, показателей подпрограмм муниципальной программы

Перечень целевых показателей муниципальной программы, показателей подпрограмм муниципальной программы и показателей непосредственного результата основных мероприятий муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам её реализации отражен паспорте Программы.
4. Механизм реализации и осуществления контроля реализации муниципальной программы

Разработчиком Программы является администрация Кочевского муниципального округа Пермского края, которая:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- вносит предложения, изменения по уточнению лимитов по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- осуществляет ведение ежеквартальной, полугодовой и годовой отчетности о реализации мероприятий Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

Контроль за реализацией Программы в пределах своих полномочий осуществляет Дума Кочевского муниципального округа, Контрольно-счетная палата, управление финансов и налоговой политики администрации Кочевского муниципального округа Пермского края.

5. Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы представлена в приложении 1 к Программе. 
Объем финансирования подпрограмм определяется ежегодно при формировании бюджета Кочевского муниципального округа и утверждается решением Думы Кочевского муниципального округа о бюджете Кочевского муниципального округа на соответствующий финансовый год и плановый период. По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации подпрограмм возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.
6. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы осуществляется в сроки и в соответствии с требованиями, определенными постановлением администрации Кочевского муниципального округа от 05 октября 2020 года №637-293-01-01 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального округа».

Приложение 1
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на территории Кочевского муниципального округа»
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, дополнительная детализация
	ОИ
	Источники финансового обеспечения
	Расходы <1>, руб.

	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год

	1
	2
	3
	3
	4
	5

	Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на территории Кочевского муниципал
ьного округа»
	
	всего, в том числе
	47850426,03
	51139042,89
	45944429,98

	
	
	бюджет Пермского края
	17709200,00
	17689600,00
	17689600,00

	
	
	местный бюджет
	30141226,03
	33449442,89
	28254829,98

	1. Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства»
	
	всего, в том числе
	46837154,03
	50317042,89
	45122429,98

	
	
	бюджет Пермского края
	17709200,00
	17689600,00
	17689600,00

	
	
	местный бюджет
	29127954,03
	32627442,89
	27432829,98

	1.1. Основное мероприятие. Содержание муниципальных дорог и улично-дорожной сети
	
	местный бюджет
	26010265,11
	26010265,11
	25267318,87

	1.1.1. Мероприятие. Содержание муниципальных дорог
	Администрация Кочевского МО ПК 
	местный бюджет
	19544999,90
	19544999,90
	18802053,66

	1.1.2. Мероприятие. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений на содержание улично-дорожной сети
	Администрация Кочевского МО ПК (для МБУ «Кочевское ЖКХ»)
	местный бюджет
	6465265,21
	6465265,21
	6465265,21

	1.2. Основное мероприятие. Ремонт муниципальных дорог и улично-дорожной сети
	
	всего, в том числе
	19876888,92
	19855111,11
	19855111,11

	
	
	бюджет Пермского края
	17709200,00
	17689600,00
	17689600,00

	
	
	местный бюджет
	2167688,92
	2165511,11
	2165511,11

	1.2.1. Мероприятие. Ремонт муниципальных дорог
	Администрация Кочевского МО ПК 
	местный бюджет
	200000,00
	200000,00
	200000,00

	1.2.2. Мероприятие. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края)
	Администрация Кочевского МО ПК 
	всего, в том числе
	19676888,92
	19655111,11
	19655111,11

	
	
	бюджет Пермского края
	17709200,00
	17689600,00
	17689600,00

	
	
	местный бюджет
	1967688,92
	1965511,11
	1965511,11

	1.3. Основное мероприятие. Проектирование капитального ремонта мостовых сооружений
	
	местный бюджет
	950000,00
	4451666,67
	0,00

	1.3.1. Проектирование капитального ремонта мостов
	Администрация Кочевского МО ПК
	местный бюджет
	950000,00
	4451666,67
	0,00

	1.3.1.1. Проектирование капитального ремонта моста через р. Косья на км 31+685 автомобильной дороги Коса – Мараты
	Администрация Кочевского МО ПК 
	местный бюджет
	950000,00
	0,00
	0,00

	1.3.1.2. Проектирование капитального ремонта моста через р. Сеполька на км 08+630 автомобильной дороги Кышка – Ташка
	Администрация Кочевского МО ПК 
	местный бюджет
	0,00
	4451666,67
	0,00

	2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах»
	
	местный бюджет
	741272,00
	550000,00
	550000,00

	2.1. Основное мероприятие. Обеспечение безопасности дорожного движения
	
	местный бюджет
	741272,00
	550000,00
	550000,00

	2.1.1. Мероприятие. Обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах
	Администрация Кочевского МО ПК 
	местный бюджет
	741272,00
	550000,00
	550000,00

	2.1.1.1. Модернизация нерегулируемого пешеходного перехода по ул. Школьная в с. Юксеево в соответствии с новыми национальными стандартами
	Администрация Кочевского МО ПК 
	местный бюджет
	191272,00
	0,00
	0,00

	2.1.1.2. Организация работ по замене и установке дорожных знаков
	Администрация Кочевского МО ПК 
	местный бюджет
	300000,00
	300000,00
	300000,00

	2.1.1.3. Разработка паспортов обеспечения транспортной безопасности на ОТИ, не подлежащих категорированию
	Администрация Кочевского МО ПК 
	местный бюджет
	250000,00
	250000,00
	250000,00

	3. Подпрограмма «Транспортное обслуживание»
	
	местный бюджет
	272000,00
	272000,00
	272000,00

	3.1. Основное мероприятие. Осуществление автобусных перевозок
	
	местный бюджет
	272000,00
	272000,00
	272000,00

	3.1.1. Мероприятие. Осуществление автобусных перевозок между населенными пунктами на территории Кочевского муниципального округа
	Администрация Кочевского МО ПК
	местный бюджет
	272000,00
	272000,00
	272000,00


<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период.
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